南昌航空大学2024年前湖校区室外电动车充电棚安全整改工程采购公告

南昌航空大学后勤处就“南昌航空大学2024年前湖校区室外电动车充电棚安全整改工程”采用公开竞价方式采购,现请符合资格的施工企业参与该项目的竞标。

一、采购须知

1、项目名称：南昌航空大学2024年前湖校区室外电动车充电棚安全整改工程

2、采购项目编号：NCHU2024070112

3、采购范围：见工程量清单

4、采购总预算（人民币）：193,431.53元。

5、工期要求： 30 日历天数

6、主材品牌

| 序号 | 名称 | 使用品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电线 | 太平洋、美园、赣昌或同档次品牌 |
| 2 | 线管 | 联塑、金德、日丰或同档次品牌 |

7、采购方式：本项目以工程量清单为依据进行分项报价，报价精确到小数点后两位数，按报价从低到高顺序排列，排列第1位的企业为该工程服务商；如排列第1位出现报价相同的两家及以上的情况，则报价相同的企业进行第二轮报价，最低报价企业确定为工程服务商。

（1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整（竞争性谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、工伤保险费、规费、税金及暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应）。

（2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养等各项直接、间接费用。

8、工程质量要求：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工，凡成交供应商采购的主要材料及品牌，必须提供出厂合格证书及试验资料，按约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。

9、服务承诺要求：

（1）工程质保期年限为2年，从工程竣工验收合格之日计起；

（2）工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同并没收质保金。

（3）以上服务标准和要求为必须满足项，否则作无效响应处理。

10、报名时间：2024年 7月24日上午9：30-11：30 ；下午14：30-16:30。

二、报名资格条件

1、具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体（本次报名只接受在江西省范围合法注册的公司或在南昌市注册有分公司的外地公司)；

2、企业注册资本必须100万元（含）以上的工程类公司。

3、具有良好商业信誉，在经营活动中没有重大违法违纪记录，承诺与南昌航空大学无法律诉讼行为；

4、本项目不接受施工企业以联合体方式参加报名。

三、履约保证金

1、履约保证金为合同总金额的5%计（人民币）, 中标公示结束之日起3个日历日内及时交纳至甲方指定账户（南昌航空大学，工行南昌市青山湖支行，账号：1502209009026408036）；逾期未交视为放弃中选资格。

2、上述履约保证金自签订本合同之日起到本合同项目最终验收合格之日止为履约保证金，自本合同项目完成并最终验收合格之后，甲方在30工作日内退还乙方，不计息。（甲方如逾期退还履约保证金，除应当退还保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费）

四、报名应提供资料

报名人在报名时须提交的证件：1、单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；2、加盖公章的营业执照复印件；3、3、需提供1名以上特种作业操作证（建筑电工或低压电工作业）、持证人员身份证、上岗证原件及复印件等递交至南昌航空大学前湖校区教学楼B栋422室用于现场资格验证。（以上提交复印件的证书需携带原件核查）

五、投标材料的递交

*投标材料应包括资格文件、项目分部分项报价表（见附件一）、承诺函（附件三），以上材料均需加盖公章，其中资格文件包括单位授权委托书及授权委托人身份证（见附件二）或法人身份证复印件、营业执照复印件。

投标单位应将投标材料单密封在密封袋中，密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，并加盖单位公章及法人或授权委托人签字，在规定的时间将投标材料递交至前湖校区教学楼B栋422室，逾期恕不接受。

六、采购时间： 另行通知。

七、采购地点：前湖校区教学楼B栋425室。

八、联系人：袁老师   联系电话：0791-83863016

| 附件一： 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南昌航空大学2024年前湖校区室外电动车充电棚安全整改工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 学生宿舍21-22栋、15-16栋、A12栋和艺术楼H栋室外电动车停车棚移位安装 | 1.学生宿舍21-22栋、15-16栋、A12栋和艺术楼H栋室外电动车停车棚移位安装 2.位置有甲方指定 3.切割拆除不锈钢立柱和停车棚 4.移位后，地面开洞、安装立柱连接件、焊接安装立柱主柱和停车棚框架 5.停车棚面板修补 6.2.5-3米/跨，含立柱、檩条、支撑件、导水槽、落水管、采光板等 7.移位安装所用构件均为304不锈钢 | 跨 | 46 |  |  |  |  |  |
| 2 | 04B002 | A7栋西侧电动车棚维修 | 1.损坏的面板、框架、立柱拆除2.重新安装不锈钢40*40檩条和斜撑并与立柱焊接连接，安装采光板面板（部分檩条可利旧） 3.灯具及线路恢复 4.停车棚其他部分框架焊接加固 5.停车棚22m*3米，恢复样式与原样式相同 | m | 22 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010101001001 | 平整场地 | 1.人工平整场地 | m2 | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | 1.现浇卵石混凝土 C25 2.15CM厚 | m3 | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | 04B003 | 人行道斜坡制安 | 1.原有人行道制作电动车行砼斜坡 2.宽度1.2米，厚度15CM | 处 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m | m3 | 108 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010103001001 | 回填方 | 1.夯填土 人工 槽坑 | m3 | 108 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管铺设 波纹管铺设 直径(mm) ≤50 | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.YJV3*10mm2铜芯电缆穿管安装 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404019001 | 控制开关 | 1.自动空气断路器 DZ型 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 04B004 | 地面切割 | 1.地面切割 2.破除砼地面 | 工日 | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010501001002 | 砼地面恢复 | 1.混凝土地面恢复 2.现浇卵石混凝土 C25 | m3 | 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | m | 617 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 300 |  |  |  |  |  |
| 15 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室外给水管 PPR 32 2.与原有水管连接 | m | 335 |  |  |  |  |  |
| 16 | 040502005001 | 阀门 | 1.DN32截止阀 | 个 | 14 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.部分建筑垃圾外运，由施工单位自行考虑运距和丢弃点，结算时不再调整 | m3 | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 暂列金 |  |  | 项 | 1 |  |  | 10000 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

附件二：

法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（项目编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：  年  月   日

附件三：

履行本项目能力的承诺函

致：南昌航空大学

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金，承诺与南昌航空大学无法律诉讼行为，且完全响应本次采购活动中所有的商务、技术等要求，如有违反我司愿承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

日期：    年      月     日